# 询价通知书

项目编号：HRZ26B160

# 项 目 名 称 ：重图教育培训中心部分区域改造项目

采 购 人：重庆市沙坪坝区重图教育培训中心

采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

2026年8月

# 目  录

第一篇 询价邀请书	- 2 -

一、询价内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、资格要求	- 2 -

四、询价有关说明	- 2 -

五、询价有关规定	- 3 -

六、联系方式	- 3 -

第二篇 供应商须知	- 2 -

一、询价费用	- 2 -

二、询价通知书	- 2 -

三、询价要求	- 2 -

四、询价程序及成交标准	- 4 -

五、对技术和商务部分的评审	- 6 -

六、成交标准	- 6 -

七、评审依据	- 6 -

八、成交通知	- 6 -

九、签订合同	- 6 -

第三篇 询价项目技术需求	- 8 -

一、项目施工内容	- 8 -

二、工程质量及人员要求	- 8 -

三、现场踏勘	- 8 -

四、其他	- 9 -

第四篇 询价项目商务需求	- 10 -

一、工期、施工地点及验收方式	- 10 -

二、报价要求	- 10 -

三、付款方式	- 10 -

四、缺陷责任期及售后服务	- 10 -

五、供应商违约责任	- 11 -

六、知识产权	- 11 -

七、其他	- 11 -

第五篇 响应文件格式要求	- 12 -

第一篇 询价邀请书

重庆宏仁招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）接受重庆市沙坪坝区重图教育培训中心（以下简称“采购人”）的委托，对重图教育培训中心部分区域改造项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加。

一、询价内容

| 名称 | 采购总预算（元） | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- |
| 重图教育培训中心部分区域改造项目 | 86766.06 | 1 |

二、资金来源

自有资金。

三、资格要求

询价供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应符合下列条件：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（二）特定资格条件：供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质同时具有建设行政主管部门颁发的处于有效期内的安全生产许可证。（提供有效期内的资质证书、安全生产许可证复印件并加盖供应商公章）。

四、询价有关说明

（一）本项目询价公告于2026年8月5日在重庆图书馆网站（https://www.cqlib.cn）发布。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在重庆图书馆网站（https://www.cqlib.cn)网上下载本项目询价文件以及补遗等公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）报名及询价文件发售

1.报名和询价文件发售期：2026年8月5日—2026年8月10日 17:00（工作时间）

2.询价文件售价：人民币300元/份（售后不退）

询价文件购买方式：汇款购买

在询价文件发售期内，供应商将询价文件购买费用汇至以下账户内进行购买。

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

账  号：123907228910802

3.报名方式：非现场报名方式

将询价文件汇款凭证、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至107044006@qq.com（邮箱）。

在报名和询价文件发售期内购买了询价文件的供应商，其报名才被接收。

（五）响应文件递交地址：重庆市沙坪坝区凤天大道106号行政四楼会议室。

（六）响应文件递交开始时间：2026年8月11日北京时间9时30分

（七）响应文件递交截止时间：2026年8月11日北京时间10时00分

（八）询价开始时间：2026年8月11日北京时间10时00分

（九）询价地址：同响应文件递交地址

五、询价有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价的，只能按照一家供应商计算。询价时在其他条件（资格符合性检查、响应文件的有效性、完整性和响应程度检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评审，舍掉其他供应商。

（四）同一项目的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价，否则均为无效响应。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆图书馆网站（https://www.cqlib.cn）|发布；无论供应商是否知晓，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

六、联系方式

（一）采购人：重庆市沙坪坝区重图教育培训中心

联系人：黄老师

电话：65210287/65210465

地址：重庆市沙坪坝区凤天大道106号

（二）采购代理机构： 重庆宏仁招标代理有限公司

联系人：罗晴

电话：023-63993330

地址：重庆市两江新区星光大道60

附表—— 《询价文件发售登记表》

询价文件发售登记表

| 项目编号/项目名称 | HRZ26B160 重图教育培训中心部分区域改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 购本项目标书 1 份，共计 300 元。 |  |  |  |

标书金额：300元/分包  发售人：重庆宏仁招标代理有限公司  日期：

说明：

- 报名和招标文件发售期：2026年8月5日—2026年8月10日17:00（工作时间）

联系人：罗老师  电话：023-63993330 邮箱：107044006@qq.com

2.若需开发票请将开票信息及项目编号发送至邮箱852786624@qq.com.联系电话：17774907780，联系人：黄老师。

第二篇 供应商须知

一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书

（一）询价通知书由询价邀请书、供应商须知、询价项目技术需求、询价项目商务需求、响应文件格式要求五部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

（三）询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、询价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由第五篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第五篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体竞标。

3.询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

（二）报价要求

1.本工程设置总价最高限价，总价最高限价为86766.06元（含安全文明施工费2366.2元），供应商的报价不得超过本项目设置的最高限价，安全文明施工费、暂估价（如有）、暂列金额（如有）等不可竞争费用必须按给定金额填报不得浮动，否则，其响应文件按无效处理。

2.投标价应为根据询价文件的要求写明本项目的总收费金额。供应商应按附件“工程量清单”的要求填写相应清单表格。供应商的报价应是本工程合同段采购范围内的全部工程的报价，并以供应商在工程量清单中提出的单价或总价为依据。

3.供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子项目的单价或总价。

（三）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）提交响应文件的份数和签署等

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第五篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处做必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本、均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”、字样。

2.如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

3.响应文件投递截止时间：见询价通知书第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（八）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的资格条件或未通过符合性审查的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加询价；

3.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章；

4.供应商的最后报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

5.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项（分包）的采购活动；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

8.供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

9.询价通知书规定的其他无效响应情形。

（九）终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
    1、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
    2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（十）采购代理服务费

1.成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费为4000元。

2.采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

账  号：123907228910802

四、询价程序及成交标准

（一）本项目询价按照询价通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家不得少于询价小组成员总数的2/3；询价小组确认询价通知书；询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加者询价。

（三）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供《基本资格条件承诺函》（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 询价通知书的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价通知书第三篇、第四篇规定的询价内容作出响应。 |
|  |  | 询价有效期 | 满足询价通知书规定。 |

（1）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

五、对技术和商务部分的评审

1.“第三篇 询价项目技术需求”有一条及以上不能满足询价通知书要求的供应商为无效响应；

2.“第四篇 询价项目商务需求”有一条及以上不能满足询价通知书要求的供应商为无效响应。

六、成交标准

1.询价小组将依照本询价通知书相关规定对质量和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策扣减，按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的报价相同，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的报价

4.询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

5.采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。采购人也可以授权询价小组直接确定成交供应商。

6.成交供应商的变更

6.1成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关规定对违规供应商进行处罚。

七、评审依据

评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

八、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将公开发布成交结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

九、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起3个工作日内，按照询价通知书确定的采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，否则取消成交人资格。

（二）询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商未按照询价通知书确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关法律责任。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出询价以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第三篇 询价项目技术需求

一、项目施工内容

（一）项目名称：重图教育培训中心部分区域改造项目。

（二）施工范围：包括但不限于施工图纸范围内所有内容。

（三）工程范围：装饰工程、电气工程、给排水工程等。

（四）计划工期： 20日历天。

（五）具体内容

1.全部工程内容包含《附件：工程量清单、图纸》和采购人发出的采购公告附件为准。供应商参与投标前需仔细核对工程量清单，有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应主动联系采购人或采购代理机构澄清相关问题，采购人澄清的相关问题并以书面形式告知供应商并公告，未澄清的问题按已发布的招标文件、工程量清单为准，采购人有关澄清招标文件的任何形式的书面文件都将作为招标文件的合法组成部分，对供应商起约束作用。

2.无论供应商对招标文件所有内容是否认真阅读，采购人均认为供应商对招标文件所有内容已不存在疑义并已充分理解，其响应文件已充分考虑到本招标文件内容所存在的各种风险。

二、工程质量及人员要求

（一）工程质量要求及保证

1.设备和材料质量总体要求：所供相关设备和材料必须货真价实，符合环保节能要求，假冒伪劣产品不得参与政府采购；所供设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效；其他材料各项技术参数、质量指标必须符合国家技术质量监督机构及有关管理部门和行业的规定和标准，满足本项目要求。

2.质量保证期：满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，本项目质保期为2年。

3.属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4.成交供应商质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行。

5.在保修期内，所有设备和施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

6.在保修期内，所有设备维护和施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

7.符合国家行业和重庆市现行工程建设法律法规和管理规范要求，工程质量等级“合格”。

（二）人员要求

1.项目负责人（1人）

拟派的项目负责人具有二级建造师资格证书及以上资格【1.提供人员证书复印件，加盖供应商公章；2.提供供应商为其缴纳的2026年任意1月社保证明复印件并加盖供应商公章】。

三、现场踏勘

采购人不集中组织现场踏勘。供应商需派出本项目拟派的技术负责人自行踏勘现场，提前充分了解施工场地和相关的周边环境情况，避免工程量及施工措施变化带来的报价偏差影响施工作业，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长或要求采购方调整综合单价的申请将均不获批准。现场查勘所产生的费用及安全责任均由供应商自行负责。

四、其他

（一）本项目施工需符合国家、地方、行业各项规范，且施工单位需制定专门的安全措施方案。

（二）建立定期的安全活动制度，班组每天进行班前、班后的安全检查及时消除安全隐患，根据施工实际情况，提出安全生产措施，及时解决安全生产上存在的各种问题，协助解决安全生产中的疑难问题。

（三）安全职责：在施工等过程中发生任何安全事故，一切后果由成交供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

（四）施工期间须采取相关措施，保障采购人单位业务正常开展。

（五）因改造出现其他位置装修或其他设备破坏、损坏的，由供应商承担全部恢复责任，不另行计费。

（六）由于施工区域外为人员密集区域，人流量大，需按照开馆时间安排作业，开馆期间禁止进行灰尘大或噪声超过50分贝的施工作业。（开馆时间详见重庆图书馆官网）

（七）装运施工材料需在开馆结束后进行，开馆期间严禁搬运施工材料，以免造成人员伤害。

（八）除渣运距较长，供应商需保证除渣作业不破坏现有装修和设备，做好除渣地面保护。除渣后需及时清理路径上的建渣及灰尘，不影响正常开馆。

（九）建渣堆放及材料转运需占用车库停车位，需与车库管理方协商解决，费用自理。

（十）现场需配合采购人、物业管理处工作人员的管理，一旦出现因施工原因造成的读者投诉，需无条件立即停工，等问题解决后才能复工。

（十一）施工期间焊接、切割金属等作业需做好防火措施，措施需通过采购人物业管理处工作人员审核。

第四篇 询价项目商务需求

一、工期、施工地点及验收方式

（一）工期：合同签订之日起20个日历天内竣工并通过验收。

（二）地点：重庆市沙坪坝区重图教育培训中心。

（三）验收方式：

1.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收。在项目竣工验收时，成交供应商应提供验收报告；验收的相关费用由成交供应商负责。

2.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照工程量清单及有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家及行业标准，项目工程达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。施工材料入场前应报采购人审批同意后方可使用。

3.成交供应商应完成本项目材料采购工作。

（四）其他要求：

1.成交供应商须自行办理施工手续，不得因此拖延时间。

2.施工过程中的安全问题由成交供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

3.涉及本项目隐蔽工程的施工及验收，成交供应商应以书面的方式提前告知采购人。

二、报价要求

1.本工程设置总价最高限价，总价最高限价为86766.06元（含安全文明施工费2366.2元），供应商的报价不得超过本项目设置的最高限价，安全文明施工费、暂估价（如有）、暂列金额（如有）等不可竞争费用必须按给定金额填报不得浮动，否则，其响应文件按无效处理。

2.投标价应根据询价文件的要求写明本项目的总收费金额。供应商应按附件“工程量清单”的要求填写相应清单表格。供应商的报价应是本工程合同段采购范围内的全部工程的报价，并以供应商在工程量清单中提出的单价或总价为依据。

3.供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子项目的单价或总价。

三、付款方式

（一）本项目全部完工并通过采购人组织的最终竣工验收合格、完成竣工验收后，成交供应商方可申请付款，采购人在收到竣工相关资料后内交由第三方开展结算审核，审核通过后，将按照审核后的结算总金额的 100% 一次性支付至成交供应商。

（二）供应商出具征税机关开具的发票，由发包人采用银行转账支付或电汇至供应商指定的合法合规收款账户

四、缺陷责任期及售后服务

（一）缺陷责任期：工程竣工验收合格之日起24个月。

（二）若质保期内出现施工质量问题，供应商需在采购人要求的时间内及时赴现场整改处理。缺陷责任期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

五、供应商违约责任

（一）因成交供应商原因导致延期开工、中途停工或工期延误，成交供应商应当按每逾期一天按合同总金额5‰向采购人支付逾期违约金。

（二）因成交供应商原因导致延期开工、中途停工或工期延误累计超过10 天，采购人有权单方解除合同，同时成交供应商提供的原材料无偿归采购人所有。

（三）供应商违反合同约定采购和使用不合格的材料，成交供应商应当按合同总金额5‰向采购人支付违约金，并立即更换不合格材料方能继续施工。

（四）成交供应商在服务过程中，违反竞争性磋商文件的实质性内容，或不按合同履行职责的，一经查实，则视情况暂停或终止合同。

（五）成交供应商应严格遵守馆内安全文明施工管理等规定，禁止在施工区域吸烟、酗酒、高声喧闹等行为。如有发现吸烟行为按500元/人·次违约处罚，施工作业有违反安全文明施工行为，有可能危害馆内人员财产安全和正常秩序的，按500元/人·次违约处罚，施工作业造成读者投诉的情况，按1000元/人·次违约处罚。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）已标价工程量清单

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其他优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）《基本资格条件承诺函》（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

五、其他应提供的资料

响应文件必须软面装订

一、经济部分

（一）报价函

# 询价报价函（格式）

（采购人名称）：

我方收到                 （询价项目分包名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的技术（质量），报价为人民币大写：    （人民币小写：     ）（其中安全文明施工费：2366.2元）。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1  份，副本  1 份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：传真：

网址：邮编：

联系人：

年   月   日

（二）已标价工程量清单

按《工程量清单》逐项完整填写报价。

注：1.供应商需严格按照《工程量清单》内容逐项完整填写单价、其他费用，分项内容应当完整并汇总总价，如有漏项、增项或缺失，视为已包含在其他分项报价中，采购人不再另行补偿。

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

# 项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                               法定代表人授权代表：

（供应商公章）                             （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明具体内容，如需提供支撑材料的，应注明支撑材料在响应文件中的位置（页码）。

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于询价通知书的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 询价项目需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                              法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表必须按照“第四篇 询价项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明具体内容，如需提供支撑材料的，应注明支撑材料在响应文件中的位置（页码）。

（二）其他优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）

（供应商法定代表人名称）是        （供应商名称）的法定代表人，特授权     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                         供应商法定代表人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

（附：被授权人身份证双面复印件）

（供应商公章）

年  月  日

（四）《基本资格条件承诺函》（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（按询价通知书第一篇第三条第（二）项要求提供）

五、其他应提供的资料